แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

อำเภอแก้งสนามนาง   จังหวัดนคราชสีมา

สารบัญ

หน้า

- ส่วนที่ 1 บทนำ									        	3

- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม							        	5

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					        	8

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม			        	16

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข				        	21

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล							        	24

- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน				       	39

- ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม			        	41

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว	42

- แผนงานงบกลาง									        	44

--------------------------

ส่วนที่  1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนปฏิบัติงานจะทำให้การตัดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

1.1  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น

2.  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงาน

1.2  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงาน พัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ                 แบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแล้วประกาศใช้  การประกาศแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานสองส่วนคือ

ส่วนที่  1  บทนำ

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ) ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงานดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

1.3  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2.1  สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ร่องระบายน้ำและ การปรับปรุงดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน | ๑๙ | 58.64 | 3,351,000 | 63.35 | กองช่าง |
| รวม | ๑๙ |  | 3,351,000 |  | กองช่าง |
| 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ,ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 2.1 จัดการศึกษาปฐมวัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน | ๖ | 70 | ๔,๔๒๐,๖๕๐ | 73 | กองการศึกษา |
| 2.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 55.55 | ๑๓๐,000 | 30 | กองการศึกษา |
| 2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ | ๓ | 66.66 | 1๘๐,000 | 46 | กองการศึกษา |
| รวม | 14 |  | ๔,๗๓๐,๖๕0 |  |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ติดเชื้อเอดส์ | ๓ | 44.44 | ๑๒๐,000 | 0.56 | กองสวัสดิการ |
| 3.2 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดีและการ ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด | 7 | 64.51 | ๔๒5,000 | 70.62 | สำนักปลัด |
| รวม | 1๐ |  | ๔๓๗,000 |  | สำนักปลัด |
| 4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.1 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และ สอดคล้องต่อภารกิจ | 2 | 26.51 | 3๐๐,000 | 46.85 | ทุกส่วนราชการ |
| 4.2 การจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุนโยบายและ บริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ประชาชนมีส่วนร่วม | ๖ | 72.21 | ๑๑0,000 | 56.48 | ทุกส่วนราชการ |
| 4.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและสวัสดิการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน | ๓๗ | 64.85 | 2๓,๐๒๙,๖๑0 | 49.92 | ทุกส่วนราชการ |
| รวม | 4๕ |  | 2๓,๔๓๙,๖๑0 |  | ทุกส่วนราชการ |

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ ลดอุบัติเหตุ | ๒ | 25 | ๔๕,000 | 0.27 | สำนักปลัด |
| 5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและ ปลอดภัย | ๓ | 28.57 | ๑๕๕,000 | 4.51 | สำนักปลัด |
| 5.3 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม | 1 | 20 | 15,000 | 3.75 | สำนักปลัด |
| รวม | ๖ |  | ๒1๕,000 |  | สำนักปลัด |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ,การเกษตรและการอุตสาหกรรม 6.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต | 1 | 20 | 15,000 | 7 | สำนักปลัด ส่วนส่งเสริมการเกษตร |
| รวม | 1 |  | 15,000 |  | - |
| 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 7.2 บำรุงรักษา/เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ | 5 | 29.64 | 1๔0,000 | 62.42 | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |
| รวม | 5 |  | 1๔0,000 |  |  |
| งบกลาง | 1๐ |  | ๒๐,๑๖๖,๒00 |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 1๑๐ |  | 6๒,000,000 |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ร่องระบายน้ำ และการปรับปรุงดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างกำแพง อบต. บึงพะไล | ขนาดกำแพงสูง 1.60 เมตร ยาว 146 เมตร พร้อมประตูทางเข้า-ออก จำนวน 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 400,000 บาท | อบต.บึงพะไล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 (บริเวณทางเข้าบ้านนางหนูทิพย์ โยนอก) | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไล กำหนด) | 94,000 บาท | บ้านราชมงคลหมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที่ 13 (บริเวณหนองหัววัว-วัดป่าแดง) | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน(รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไล กำหนด) | 222,000 บาท | บ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 (บริเวณไร่นายคำมี ปัดทุม-วัดบ้านหนองโพธิ์) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 222,000 บาท | บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 (บริเวณทางเข้าบ้านนางน้อย ชูคันหอม) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 74,000 บาท | บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายบุญถม พันธ์แสง-อ่างห้วยยาง) | ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนนพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 219,000 บาท | บ้านบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล หมู่ที่ 4 (บริเวณประตูวัดบ้านพะไล-หน้า อบต.บึงพะไล)) | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 222,000 บาท | บ้านพะไล หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 (บริเวณซอยเจริญสุข) | ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 149,000 บาท | บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนางทองล้วน ธงชัยภูมิ – ถนนลาดยาง) | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไลกำหนด) | 200,000 บาท | บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านนางมลฤดี ตรวจนอก-บ้านนางจรูญ ปัดทุม) | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 404 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต บึงพะไลกำหนด) | 200,000 บาท | บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนางบัวหลัน) | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ไม่มีใหล่ทาง ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 94,000 บาท | บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ก่อสร้างเสริมข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายถนน) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-บ้านนายชาลีกา มะลิสาร) | ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 116 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งสองช่วง 275.50 ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 140,000 บาท | บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนางหนูจันทร์ ซอนดอก-บ้านนายสุพรรณ ชาลี) | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 222,000 บาท | บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 (บริเวณบ้านหนองเต่าพัฒนา – บ้านหนองโพธิ์) | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 201,000 บาท | บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค. | ก.ย |
| 15. | ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านบะระเวียงหมู่ที่ 12 (บริเวณโรงสีข้าวนายสุนทร บุตรสะดี-วัดป่าสันติสุขประชาสรรค์) (ต่อจากจุดเดิม) | โดยถมดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร(ลาดเอียง 1:1) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังขนาดดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 472.5 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 200,000 บาท | บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 (บริเวณบ้านหนองขามน้อย-บ้านศาลาหนองขอน) | โดยถมดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (ลาดเอียง 1:1) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 412.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังขนาดดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 506.25 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 200,000 บาท | บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค. | ก.ย |
| 17. | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านห้วยยาง-อ่างห้วยยางพะไล) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 308 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,540 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่ง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 200,000 บาท | บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนางเพ็ง-บ้านนางสำลี ปุลาตะนัง) | ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 217.50 ตารางเมตร ไม่มีใหล่ทาง ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. บึงพะไลกำหนด) | 112,000 บาท | บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการดำเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และค่าปรับที่ดินและสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการคำนวนเงินเพิ่มและการอนุม้ติจ่ายเงินเพิ่ม (ค่า K) | 100,000 บาท |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

2.1  จัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 145 ราย จำนวน 245 วัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)จัดสรรตามจำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 225 รายละ 1,700 บาท/คน/ปี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้ 1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 4. ค่ากิจกรรมผู้เรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 1,276,650 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น น้ำดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันสำหรับเด็ก เยาวชน ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.กำหนด) | 50,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) | 30,000บาท | อบต .แก้งสนามนาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทางด้านการศึกษา ด้านการจัดทำหลักสูตร และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทางด้านการศึกษา ด้านการจัดทำหลักสูตร และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 20,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ตำบลบึงพะไล เด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 720 รายๆละ 21 บาท (จำนวน 200 วันทำการ) จำนวน 5 โรงเรียน | 3,024,000 บาท | โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 5 โรงเรียน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านอารมณ์ และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งชันทักษะวิชาการ ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการแข่งขันกีฬา ตามพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | 20,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุระนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุระนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ฯลฯ รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด | 30,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กอง การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เช่น ค่ารางวัล ค่าจ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุกรณ์ ค่าเครื่องดื่มและอื่นๆฯลฯ | 50,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กอง การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการโดย อบต. เช่น ค่ารางวัล ค่าแต่งกายนางงาม ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณกรรมการตัดสินและอื่นๆฯลฯ | 100,000 บาท | อบต. บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาและออกพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2566 เช่น ค่าจัดชื้อเครื่องสังฆทาน ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าพาหนะ ค่าเครื่องดื่ม ค่าชุดแต่งกาย ค่าจ้างเหมารถชักลาก ค่าเหมาจัดทำต้นเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 20,000 บาท | วัดในเขต อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการดอกจานบาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดอกจานบาน รายละเอียดตามที่ อบต บึงพะไล กำหนด | 20,000 บาท | สวนสาธารณะป่าจาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งดำเนินการโดย อบต.บึงพะไล เช่น ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ฯลฯ | 80,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | วัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็ก และเยาวชน ประชาชน ในหมู่บ้านของชมรมกีฬา อบต.บึงพะไล | 7,5000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ เช่น ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ | 2,5000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ติดเชื้อเอดส์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 60,000 บาท | 15 หมู่บ้าน | กอง สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายตามโครงการฯ เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสให้มีรายได้ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 30,000 บาท | ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในเขต อบต.บึงพะไล | กอง สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ตำบลบึงพะไล | เพื่อจ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ตำบลบึงพะไล เพื่อเป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 30,000 บาท | ประชาชนภายในตำบล บึงพะไล | กอง สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดีและการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามโครงการของ อบต.บึงพะไล | 15,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคตามฤดูกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคตามฤดูกาล รายละเอียดตาม อบต.กำหนด | 30,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการการรณรงค์พิษสุนัขบ้า รายระเอียดตามโครงการของ อบต.บึงพะไล | 40,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีกำจัดยุง ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ วัคซีนพิษสุนัขบ้า ถุงมือ ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล ฯลฯ | 250,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการพัฒนาเมือง ชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นบ้านเมืองสะอาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ ในการส่งเสริมการคัดแยกขยะ กิจกรรม BIG CLEANING DAY ทำให้ชุมชนปลอดขยะ เอียดตามโครงการของ อบต. บึงพะไล | 30,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการพระรชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 300,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมความรู้วิธีป้องกันโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้วิธีป้องกันโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาการว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 30,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.1 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมบุคคลากรให้มีความรู้และสอดคล้องต่อภารกิจ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น อบต.บึงพะไล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ | 230,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือสังการนฯลฯ | 70,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 การจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าว และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง ฯลฯ | 20,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรเอกชน หรือส่วนราชการต่างๆ ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยื่อมชม ทัศนศึกษาดูงาน และอื่นๆ ฯลฯ | 40,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ | 15,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ | 5,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการงานวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญเหมาะสม | 15,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชนเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ | 15,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและสวัสดิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 532,880 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 45,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 90,720 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองปรานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองปรานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 1,432,680 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 45,600 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนด | 3,490,530 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ 2565 | 11,238,170 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 34,260 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วน ราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนด | 338,690 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วน ราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | เงินประจำตำแหน่ง/วิทยฐานะ | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล | 378,000 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ | 20,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่ารับวารสาร นิตยสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ ทำความสะอาดสำนักงาน จ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างทำของ ค่าบริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ | 980,000 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าชื้อบ้าน ให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ | 550,000 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ | 26,000 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ฯลฯ | 183,200 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ค่าลงทะเบียนอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในการเข้ารับฝึกอบรมของผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | 180,000 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่ารับวารสาร นิตยสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ ทำความสะอาดสำนักงาน จ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างทำของ ค่าบริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ | 1,200,000 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ฯลฯ | 380,000 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 423,200 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20. | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน และใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกพิมพ์ ตรายาง แฟ้มต่างๆ สมุดบัญชีต่างๆ สมุดประวัติพนักงาน ฯลฯ | 100,000 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ฯลฯ | 17,000 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วน ราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้ถูพื้น ไม้กวด ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย จาน ช้อน ซ้อม มีด ถาด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ แก้วน้ำ จานรอง หม้อ แก้วกาแฟ น้ำจืดที่ชื้อจากเอกชนและอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ | 1,924,600 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ น้ำมันเบรก ยางนอก – ใน ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ หัวเทียน ฟิลม์กรองแสง เบาะ กระจก กระจกโค้งมน | 82,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์) | เพื่อเป็นค่าจัดชื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลง ชนิด 10 ล้อ ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งระบบดับเพลงและชุดถังบรรจุน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน | 5,500,000 | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการหรือกิจการต่างๆ ในอำนาจหน้าที่ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด จาระบี น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ | 220,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ครุภัณฑ์การศึกษา | จัดชื้อโต๊ะเรียนเด็กอนุบาล พร้อมเก้าอี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27 | ครุภัณฑ์อื่นๆ | เพื่อจัดชื้อสัตว์มีชีวิต พืชยืนต้น หรือครุภัณฑ์อื่นที่ไม่สามารถจัดเข้า ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆได้ | 20,000 | อบต. บึงพะไล | กองการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดชื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน แผ่นดิสก์ โปรแกรม อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เมมบอร์ด เมมโมรี่ซิป RAM เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Lan Card วัสดุเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 850,000 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วน ราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุเครื่องดับเพลง เช่น เครื่องดับเพลง ฯลฯ | 30,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล,ค่าบริการโทรศัพท์,ค่าบริการไปรษณีย์,ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 557,080 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31. | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เก้าอี้ ตู้เหล็ก โต๊ะทำงาน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสำรองไฟฟ้า ฯลฯ | 22,800 บาท | อบต. บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 189,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อจัดชื้อเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช อุปกรณ์การเกษตรอื่น ฯลฯ | 15,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองการเกษตรฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 35. | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปลงทาสี ปูนซิเมนต์ อิฐหิน ทราย ดินลูกรัง ดินถม ท่อระบายน้ำ ค้อน ตะปู นั่งร้าน จอบ เสียม ขวาน ท่อต่างๆ และท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา เครื่องวัดขนาด เช่นตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ | 80,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | วัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ และวัสดุอื่นๆ เช่นบล็อก ประแจ ไวควง น๊อตปะเคนยาง ลูกปืน จาระบี ซีน เชือก มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า ฯลฯ | 10,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | วัสดุจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุจราจร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น สัญญาญไฟระพริบฯลฯ | 50,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และลดอุบัติเหตุ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ | 30,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการขับขี่ปลอดภัยในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับขี่ปลอดภัยในตำบล เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสามารถเบิกจ่ายได้ เป็นต้น | 15,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและปลอดภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ | 50,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 25,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 80,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ฯลฯ | 15,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม

6.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 15,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองส่งเสริมกรเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.2 บำรุงรักษา/เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบล บึงพะไล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลบึงพะไล เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกได้ เป็นต้น | 20,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี รายละเอียดตาม อบต. | 40,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทย มีความสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการคลองสวยน้ำใน คนไทยมีความสุข ในกิจกรรมการกำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำในตำบลบึงพะไล รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.บึงพะไล กำหนด | 50,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชน ซึ่งเป็นการปลูก บำรุง รักษาและอนุรักษ์ป่าชุมชนในพื้นที่ดำบลบึงพะไล โดยเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดชื้อพันธ์ไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 20,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตพื้นที่ตำบลบึงพะไล | 10,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ตามระเบียบฯ | 130,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ | 15,518,200 บาท | อบต. บึงพะไล | ส่วนสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เงินสมทบกองเงินทุนทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี | 10,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ | 3,000,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ | 18,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นส่วนรวม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อาทิ วาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ | 700,000 บาท | อบต. บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับโดยไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน | 540,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ตำบลบึงพะไล (สปสช.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ตำบลบึงพะไล (สปสช.)ตามคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสุขภาพในอัตราร้อยละ ของเงินที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้าน | 230,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | เงินช่วยค่าทำศพพนังงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ของพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย | 10,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ/พนักงาน ถึงแก่ความตาย จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย | 10,000 บาท | อบต. บึงพะไล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

....................................................

เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล            บึงพะไล เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ข้อ 26 และข้อ 27 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบล              บึงพะไล ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล                โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล และได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2565

(นายศุภศาสตร์  เพียงพาณิชย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำงานนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม 79901/..........................................วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕66.......................................

เรื่อง  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566  เรื่อง การพิจารณาจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน              ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566  ไปแล้วนั้น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2)  จึงเห็นควรให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล พิจารณาประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายบุญจันทร์  พูลสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็นของ...

-2-

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)............................................................

(นายบุญจันทร์  พูลสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)....................................................

(นางสาวพิมลพร  ชีวะวิโรจน์)

ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)............................................................

(นายศุภศาสตร์  เพียงพานิช)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล